Minuta de Reunión

| **Reunión** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Versión** | **Descripción** | | **Autor** |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Titulo | | Diego Quiroz |
| **Fecha** | | **Ubicación** | **Proyecto** | |
| 28-08-2025 | | Duoc UC. | ColeccionAPP | |

| **Participantes** | |
| --- | --- |
| **Nombre** | **e-mail** |
| Diego Quiroz | dieg.quirozo@duocuc.cl |
| Noelia Peña | noel.pena@duocuc.cl |
| Victor Godoy (docente) | v.godoyf@profesor.duoc.cl |
|  |  |

| **Temas Tratados** |
| --- |
| Revisión repositorio de Git Hub  Revisión de Carta Gantt  Lista de documentos a entregar en fecha 11/09/2025  Envío de documento 1.5 para revisión de V.B  Documentos a completar para la siguiente sesión |

| **Detalle Reunión** |
| --- |
| Repositorio revisado y aprobado por el Docente.  Link de Repositorio <https://github.com/nekocoders2025-sudo/ColeccionAPP>  Carta Gantt revisada y aprobada por el Docente.  Se acuerda actualizar con la lista de documentos enviada para la Fase 1.  Los documentos a completar durante la fase 1 son los siguientes:   * Acta constitución proyecto * Planilla de Requerimientos * Carta Gantt/RoadMap dependiendo de la metodología * EDT- Costos * Documento ERS * Documento Caso uso extendido * Documento de avance de sprint ( solo si se usa metodología ágil) * Mockups del sistema completo * Minuta de reuniones   Se envía al profesor el documento 1.5 para revisión de V.B.  Se acuerda completar los documentos Acta de Constitución, Planilla de Requerimientos y EDT para la próxima reunión. |

| **Acuerdos** | |
| --- | --- |
| **Tema** | **Acuerdo** |
| Uso de Carta Gantt | Se permite continuar el uso de Carta Gantt a pesar de utilizar la metodología ágil para la gestión del proyecto |
| Actualización de Carta Gantt | Se debe actualizar la Carta Gantt con la lista de documentos indicados para la Fase 1 y detallar Sprints de las Fases 2 y 3 |
|  |  |

| **Compromisos** | | |
| --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Fecha** | **Responsable** |
| Acta de Constitución completa | 04-09-2025 | Todo el grupo |
| Planilla de Requerimientos completa | 04-09-2025 | Todo el grupo |
| EDT Completo | 04-09-2025 | Todo el grupo |

| **Observaciones** |
| --- |
|  |