Informe de cierre sprint 4-5

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Titulo |  | Noelia Peña – Diego Quiroz |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 09-12-2025 |  | Duoc UC. | ColeccionApp |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Diego Quiroz | Neko Coders |  | Dieg.quirozo@duocuc.cl |
| Noelia Peña | Neko Coders |  | Noel.pena@duocuc.cl |

# Introducción

Sprints 4 y 5 correspnden a la certificación QA y al cierre del proyecto, donde se realiza una breve certificación y se prepara la documentación para cerrar el proyecto y realizar la presentación final.

# Resumen Sprint

Periodo de ejecución: 21 de noviembre 2025 al 09 de diciembre 2025

Durante este sprint se realizó una breve certificación de calidad a la aplicación móvil y se generan los documentos de cierre de proyecto. Se logró completar tareas pendientes de sprints anteriores.

# Tareas realizadas

Se completan las Tareas postergadas para Fase 3

- Ajustes visuales generales de la Interfaz de Usuario de la App

- Ajustes visuales avanzados del módulo “Mis Colecciones”

- Creación de Base de Datos en la nube y conexión con la App

  - Firestore Database: colecciones, items, productos, clasificaciones.

- Integración de App con IA de clasificación de imágenes a través de API

  - Envío de imagen capturada.

  - Validación del usuario antes de agregar el producto.

  - Registro automático de producto en la colección.

  - Recepción de resultado con: producto detectado

- Funciones administrativas delimitadas por Perfil de Usuario.

- Visualización de colecciones con porcentaje.

Certificación de calidad – Pruebas funcionales de los Casos de Uso

- Se realizan pruebas de cada uno de los casos de Uso considerados en la documentación

- Se registran los defectos en el documento de Defectos

Documentación

- Informe de Cierre

- Manual de Usuario

- Matriz de control de Cambio

- Matriz de Pruebas DB

- Plan de Capacitación

- Plan de Pruebas

- Planilla de registro de Defectos

- Verificación de Alcance

# Próximo Sprint

No existen más Sprints planificados.

# Anexos

https://github.com/nekocoders2025-sudo/ColeccionAPP