Informe Final del Proyecto

ColeccionAPP

Tabla de Contenidos

Contenido

Introducción	1

Uso del Informe de Cierre de Proyecto	1

Sección 1	Información General	1

Sección 2	Lista de Verificación de Aceptación Final	2

Sección 3	Lista de Verificación de los Artefactos del Proyecto	4

Sección 4	Recursos	5

Sección 5	Lecciones Aprendidas	6

Sección 6	Planes Post-Implantación	6

Sección 7	No Conformidades Abiertas	7

## Introducción

El propósito de este documento es formalizar la aceptación de los entregables del proyecto ColeccionAPP. La verificación del alcance consiste en revisar los artefactos y funcionalidades implementadas, contrastándolas con los requisitos definidos en el ERS, la EDT y los planes del proyecto.

## Uso del Informe de Cierre de Proyecto

El Informe de Cierre del Proyecto se utiliza como documento oficial para verificar, validar y formalizar la finalización del proyecto ColeccionAPP. Su propósito es asegurar que el producto entregado cumple con los criterios establecidos en el ERS, el Acta de Constitución y la EDT, y que ha sido aceptado formalmente por el cliente o patrocinador.

Este informe sirve además como registro histórico para la organización, permitiendo:

- Consultar los entregables finales del proyecto.

- Revisar el cumplimiento del alcance, costos, tiempos y calidad.

- Analizar los resultados finales del desarrollo y pruebas.

- Registrar las lecciones aprendidas y proyecciones futuras.

- Garantizar que todos los artefactos del proyecto han sido archivados correctamente.

- Documentar las no conformidades o elementos pendientes.

Este informe es utilizado por los representantes del cliente, líderes de proyecto, QA y dirección, y es un requisito para proceder a la liberación de recursos, el cierre administrativo y el inicio de la etapa de soporte post-implementación.

## Sección 1	Información General

ColeccionAPP es una aplicación móvil multiplataforma desarrollada en Flutter que permite a los usuarios gestionar sus colecciones personales de forma organizada. La aplicación incorpora funcionalidades de autenticación con Firebase, almacenamiento en Firestore, carga de imágenes, y un módulo de clasificación automática de productos mediante IA utilizando Roboflow.

El proyecto contempla:

- Creación y administración de colecciones.

- Registro manual de productos.

- Registro automatizado mediante clasificación IA.

- Personalización visual básica y perfil de usuario.

- Interfaz intuitiva para búsqueda, edición y eliminación de productos.

- Base de datos NoSQL estructurada para escalabilidad.

Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil que permita a los usuarios registrar, organizar y visualizar productos de sus colecciones personales, integrando reconocimiento automático mediante IA.

Objetivos Específicos

- Implementar un sistema de autenticación seguro.

- Diseñar e implementar una base de datos estructurada y escalable.

- Incorporar IA para la clasificación automática de productos.

- Desarrollar interfaces claras y funcionales.

- Ejecutar pruebas de calidad y rendimiento para garantizar estabilidad.

Alcance del Proyecto (Resumen)

- Desarrollo completo de la app móvil.

- Documentación del sistema (ERS, DAS, EDT, casos de uso, pruebas).

- Arquitectura en Firebase y Flutter.

- Entrenamiento básico del modelo IA con dataset aplicado a coleccionables.

## Sección 2	Lista de Verificación de Aceptación Final

Esta sección verifica que los criterios de aceptación (incluyendo la corrección de defectos críticos) han sido cumplidos y son aceptados por el Jefe de Proyecto (JP) y el QA.

| Criterio de Aceptación | Estado (Cumplido/No Cumplido) | Justificación/Observación |
| --- | --- | --- |
| Corrección de Defectos Críticos | CUMPLIDO | No existen defectos críticos abiertos al finalizar el ciclo de pruebas. Se corrigieron incidencias en autenticación, fallos visuales y validaciones. |
| Funcionamiento del módulo de IA (Roboflow) | CUMPLIDO | La clasificación automática se ejecuta correctamente con un tiempo menor o igual a 7 segundos, según lo definido en el ERS. |
| Cobertura funcional del sistema | CUMPLIDO | El 95% de los casos de prueba fueron ejecutados y aprobados. Todas las funcionalidades principales están operativas: colecciones, productos, IA, perfil. |
| Seguridad en Firebase (Reglas, permisos y autenticación) | CUMPLIDO | Se revisaron las reglas de Firestore. Los usuarios solo acceden a sus propios datos; la autenticación funciona sin errores. |
| Rendimiento del sistema | CUMPLIDO | Las operaciones principales cumplen los tiempos definidos: búsqueda ≤ 3s, carga de imágenes estable, apertura general de la app sin retrasos. |
| Estabilidad en la marcha blanca | CUMPLIDO | Pruebas realizadas durante 30 días demostraron estabilidad sin caídas críticas ni pérdida de datos. |
| Usabilidad y experiencia de usuario (UX/UI) | CUMPLIDO | Los flujos de usuario fueron validados y se confirmó que la app es navegable sin bloqueos. |
| Cumplimiento del Alcance definido en ERS y EDT | CUMPLIDO | Las funcionalidades comprometidas en la EDT están completadas y verificadas. |
| Documentación entregada | CUMPLIDO | ERS, DAS, Casos de Uso, Modelo ER, Matriz de Pruebas, Informe de Cierre, Verificación de Alcances y entregables técnicos fueron completados. |

## Sección 3	Lista de Verificación de los Artefactos del Proyecto

La lista de verificación de los artefactos incluye todos los documentos entregables al cliente y su estado, en este caso nuestros artefactos requeridos son los siguientes:

| Artefacto | Estado |
| --- | --- |
| Fase 1 |  |
| Acta de Constitución | Finalizado |
| Carta Gantt | Finalizado |
| ERS-Especificación de Requisitos de Software | Finalizado |
| Diagrama de caso de Uso | Finalizado |
| Documento de caso de uso extendido | Finalizado |
| Mockups del Sistema | Finalizado |
| Matriz EDT | Finalizado |
| Planilla de requerimientos | Finalizado |
| Documento Avance de Proyecto | Finalizado |

| Artefacto | Estado |
| --- | --- |
| Fase 2 |  |
| DAS | Finalizado |
| Diccionario de Datos | Finalizado |
| Documento proceso de negocio | Finalizado |
| Flujo de caja | Finalizado |
| Matriz de Riesgos | Finalizado |
| Matriz RACI | Finalizado |
| Documento Avance de Proyecto | Finalizado |
| Artefacto | Estado |
| Fase 3 |  |
| Manual del usuario | Finalizado |
| Matriz control de cambio | Finalizado |
| Matriz de Pruebas BD | Finalizado |
| Plan de capacitación | Finalizado |
| Plan de pruebas | Finalizado |
| Planilla de registro de defectos | Finalizado |
| verificación de alcance | Finalizado |
| Documento avance de Proyecto | Finalizado |
| Cierre de Proyecto | Finalizado |

## Sección 4	Recursos

Después de la puesta en marcha y durante la fase de mantención del proyecto, la operación de ColeccionAPP será gestionada en conjunto entre el equipo técnico y el cliente, mediante un acuerdo de soporte que incluya SLA definidos para responder a contingencias, incidencias o necesidades de revisión urgente.

Para asegurar la continuidad operativa de la aplicación y el correcto funcionamiento de los servicios asociados (Firebase, Firestore, IA mediante Roboflow), se requerirá el siguiente equipo mínimo:

1. Analista de Soporte / QA

Responsable de:

- Atender incidencias reportadas por usuarios.

- Documentar problemas o mejoras futuras.

- Verificar el cumplimiento de SLA.

- Realizar pruebas posteriores a la corrección de errores.

- Supervisar el rendimiento general de la aplicación.

2. Desarrollador / Ingeniero de Software

Encargado de:

- Realizar correcciones técnicas.

- Ejecutar mantenciones evolutivas y preventivas.

- Gestionar actualizaciones en Firebase, Flutter o librerías externas.

- Optimizar la integración con la IA de Roboflow.

- Atender imprevistos críticos que afecten el funcionamiento del sistema.

## Sección 5	Lecciones Aprendidas

El desarrollo de ColeccionAPP permitió enfrentar diversos desafíos técnicos y de diseño que aportaron importantes aprendizajes para el equipo. La integración de múltiples tecnologías —como Flutter para el desarrollo móvil multiplataforma, Firebase como backend en la nube y Roboflow para el módulo de inteligencia artificial— fortaleció nuestras competencias y nos permitió construir una solución escalable, moderna y alineada con los requerimientos del proyecto.

El uso de Firebase (Authentication, Firestore) nos permitió comprender de manera más profunda los beneficios y limitaciones de las arquitecturas serverless, especialmente en aspectos relacionados con la seguridad, las reglas de acceso, la estructura de la base de datos y la optimización del rendimiento en dispositivos móviles.

Por otro lado, la integración del modelo de clasificación automática mediante Roboflow e IA representó un aprendizaje significativo. Logramos comprender la importancia del entrenamiento adecuado del dataset, la selección de imágenes, la evaluación de precisión y la optimización de tiempos de respuesta, lo que permitió mejorar la experiencia del usuario.

Desde el punto de vista de diseño, trabajar con Flutter fortaleció nuestra capacidad para desarrollar interfaces intuitivas, responsivas y visualmente consistentes. Este proceso nos permitió valorar aún más la importancia de la experiencia de usuario (UX) en aplicaciones móviles, especialmente en flujos de registro, carga de imágenes y navegación entre colecciones.

Finalmente, la necesidad de estructurar correctamente los datos en Firestore, optimizar consultas y mantener una arquitectura clara reforzó la importancia de una planificación adecuada del modelo de datos, ya que decisiones tomadas en etapas tempranas afectan directamente el rendimiento final del sistema.

## Sección 6	Planes Post-Implantación

Luego de implementar la aplicación ColeccionAPP en su entorno operativo, se establecerá un periodo de marcha blanca de 30 días, durante el cual se monitoreará el funcionamiento del sistema para detectar posibles mejoras y asegurar la estabilidad del servicio. Durante esta etapa, se evaluará especialmente el rendimiento del aplicativo, la respuesta de la base de datos en Firestore y la precisión del módulo de inteligencia artificial integrado mediante Roboflow.

Además, se analizará la evolución del volumen de datos y su impacto en la estructura de la base, con el objetivo de definir un ciclo de vida de la información que permita mantener la eficiencia del sistema en el tiempo. Esto incluye revisión de índices, optimización de consultas, análisis de costos de Firebase y ajustes en las reglas de seguridad si fuese necesario.

Los planes post-implantación consideran también:

- Monitoreo del rendimiento general del sistema.

- Identificación y corrección temprana de incidencias detectadas durante el uso real.

- Evaluación de mejoras en la interfaz y experiencia del usuario.

- Optimización del modelo de IA para aumentar la precisión en la clasificación.

- Revisión de costos por uso de Firebase y ajustes de configuración.

- Preparación de futuras versiones con funcionalidades evolutivas.

Estas actividades permitirán que ColeccionAPP mantenga un rendimiento óptimo con el paso del tiempo y se establezca una base sólida para mejoras continuas y futuras extensiones del sistema

## Sección 7	No Conformidades Abiertas

Dentro de las funcionalidades que no fueron finalizadas dentro del plazo establecido para la entrega del proyecto, se identifican las siguientes no conformidades abiertas. Estas corresponden a mejoras o módulos planificados inicialmente, pero no implementados completamente debido a priorización, alcance o tiempos de desarrollo:

- Integración con proveedores de pago

El servicio de integración con plataformas de pago externas (como WebPay, PayPal u otros) no fue implementado en la versión actual. Esta funcionalidad es parte de un alcance evolutivo y requiere definición de flujos, análisis de costos y validación de API externas.

- Intercambio de cartas u objetos de colección entre usuarios (venta o permuta)

El módulo que permitiría a los usuarios intercambiar, vender o permutar cartas u objetos de colección no fue implementado.
Este componente incluye:

1- Publicación de objetos disponibles para intercambio o venta

2- Sistema de ofertas entre usuarios

3- Chat o sistema interno de comunicación

4- Gestión de estados (disponible, reservado, permutado, vendido)

5- Posible integración con pagos (opcional)

Dado que involucra múltiples interacciones entre usuarios, reglas de seguridad y lógica transaccional, esta funcionalidad fue postergada para una fase evolutiva debido a su complejidad.

Las no conformidades abiertas corresponden principalmente a funcionalidades evolutivas o complementarias. Ninguna afecta el funcionamiento principal de ColeccionAPP, por lo que el proyecto puede ser cerrado y aprobado formalmente.
Todas estas funcionalidades serán evaluadas como parte del plan de mantenimiento y versiones futuras.