# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Título |  | Diego Quiroz |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 23-10-2025 |  | Duoc UC. | ColeccionAPP |  |

| - Participantes |  |
| --- | --- |
| - Nombre | - e-mail |
| - Diego Quiroz | dieg.quirozo@duocuc.cl |
| Noelia Peña | noel.pena@duocuc.cl |
| - Victor Godoy (docente) | - v.godoyf@profesor.duoc.cl |

- Temas Tratados

Revisión EDT Avances correcciones Fase 1 Avances Fase 2

Detalle Reunión

- Revisión EDT: - El 60% corresponde a nuestro Margen de Utilidad o Ganancia que aplicamos al proyecto. Es el porcentaje de beneficio que buscamos tener para otras contingencias y la aplicamos sobre el costo total. Lo necesitamos de una manera estratégica y vital para nuestro proyecto ya que esto nos ayuda a cubrir: - Riesgos: Absorbe imprevistos, cambios de alcance y re-trabajos, sin que el proyecto pierda dinero, etc. - Operaciones: Paga los costos indirectos que no están incluidos en el costo directo. - Permite Inversión: Nos da el capital para invertir en tecnología y capacitaciones, garantías que le daremos a la app. - Se está corrigiendo de todas maneras el EDT, los días no coincidían con Carta Gantt y se actualizarán los sueldos por cargo. Avances correcciones Fase 1: - Completa - Requerimientos inician con verbos en documentos ERS y Planilla de Requerimientos - En Proceso - Diagramas de caso de Uso Avances Fase 2: - Documento DAS - Punto 1 Completo - Punto 2 En Proceso - Resto del documento No Iniciado - Entrenamiento IA - Recopilado inicial de imágenes para entrenamiento - Pendientes cartas Digimon y Figuras de Acción - Trabajo en planilla para clasificar las imágenes - Desarrollo App - Se trabajará en 4 Módulos - Módulo de Autenticación - Creación y autenticación de usuarios - Integración con servicios de Google - Módulo de Perfil/Personalización - Actualización de datos personales y personalización de la interfaz de usuario - Módulo de Productos - Visualización del repositorio completo de productos cargados en la App - Permitir la búsqueda de productos por texto y Filtros - Permitir administrar el repositorio de productos a usuarios Mantenedores solo en la versión de escritorio/web - Módulo de Colecciones - Creación y administración de las colecciones de usuario - Permitir la funcionalidad de la cámara para reconocimiento de imágenes

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Avance desarrollo App | - 06-11-2025 | - Todo el Grupo |
| - Avance documento DAS | - 06-11-2025 | - Todo el Grupo |
| Correcciones Fase 1 | - 06-11-2025 | Todo el Grupo |
| Avance Módulo Autenticación | - 06-11-2025 | Todo el Grupo |
| Avance Módulo Colección | - 06-11-2025 | Todo el Grupo |

Observaciones