Informe de cierre sprint 2-3

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 1.1 | Asignatura Portafolio de Titulo |  | Noelia Peña |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 19-11-2025 |  | Duoc UC. | ColecionAPP |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Diego Quiroz | Nekocoders |  | DIEG.QUIROZO@DUOCUC.CL |
| Noelia Peña | Nekocoders |  | NOEL.PENA@DUOCUC.CL |

# Introducción

El Sprint 2 corresponde a la etapa de desarrollo inicial de la aplicación móvil ColeccionAPP, donde se implementan las principales funcionalidades de registro y administración de colecciones, registro manual de productos y la integración del modelo de Inteligencia Artificial (IA) para el reconocimiento automático de productos. Este sprint continúa el trabajo de planificación y diseño realizado en el Sprint 1.

# Resumen Sprint

Periodo de ejecución: 26 de septiembre 2025 al 20 de noviembre 2025

Durante este sprint se completó con la base funcional de la aplicación móvil sin dependencias externas adicionales, integrando posteriormente el modelo de IA de Roboflow para el registro automático de productos.
Se lograron implementar la mayoría de los casos de uso definidos como prioritarios en el ERS.

# Tareas realizadas

Desarrollo de aplicación móvil base (Flutter / Dart)

- Implementación de navegación principal.

- Construcción de pantallas iniciales: Inicio, Registro, Login y Menú.

- Implementación de “Mis Colecciones”.

Módulo de Usuario

- Registro de usuario (correo y contraseña).

- Inicio de sesión con correo/contraseña.

- Inicio de sesión con Google Sign-In (Presenta error a corregir)

Módulo Colecciones

- Crear colección.

- Editar colección.

- Eliminar colección.

Módulo Producto (registro manual)

- Búsqueda por texto.

- Filtros básicos.

- Agregar producto manual desde repositorio. (Solo local por ahora)

- Ver detalle de producto dentro de colección.

Integración completa del modelo de IA (Roboflow)

- Permisos de cámara.

- Métricas preliminares del modelo: precisión 86% (sobre dataset validado).

Configuración de Firebase

- Firebase Authentication.

Tareas postergadas para Fase 3

- Ajustes visuales generales de la Interfaz de Usuario de la App

- Ajustes visuales avanzados del módulo “Mis Colecciones”

- Creación de Base de Datos en la nube y conexión con la App

  - Firestore Database: colecciones, items, productos, clasificaciones.

  - Firebase Storage: carga de imágenes (productos y colecciones)

- Integración de App con IA de clasificación de imágenes a través de API

  - Envío de imagen capturada.

  - Validación del usuario antes de agregar el producto.

  - Registro automático de producto en la colección.

  - Recepción de resultado con: producto detectado + confianza.

- Solucionar problemas de inicio de sesión con Google

- Funciones administrativas delimitadas por Perfil de Usuario.

- Edición de perfil: nombre, imagen de perfil, colección favorita.

- Visualización de colecciones con porcentaje.

# Próximo Sprint

- Mejorar la experiencia visual (UI/UX).

- Refinar el modelo IA (umbral de confianza dinámico).

- Pruebas internas QA y correcciones previas a certificación.

- Tareas postergadas

# Anexos