|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? A la fecha no he podido cumplir al 100 % con los tiempos definidos ya que hay tareas que necesitaron mas tiempo como alcanzar la precisión planificada, la dificultad ha sido el no contar con los objetos para hacer las tomas de imágenes necesitadas al menos 20 por cada uno con diferentes tipos de luz, posición, etc. No obstante, hemos encontrado algunos que nos permitieron llegar a la precisión del 85% y con la ayuda de roboflow y su opción de clasificación y detección de objetos, así como otras herramientas de aumentación, se logró el objetivo de precisión.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar esta dificultad planeamos participar en foros o grupos de coleccionistas y solicitar su colaboración para aumentar nuestro dataset.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Sinceramente he dedicado mucho tiempo y persistido en el aprendizaje de diferentes herramientas de inteligencia artificial que puedan ayudar en nuestro proyecto, aunque en el desarrollo de la app no he podido participar del todo por diferentes factores como equipo (PC) adecuado con un mínimo de 8 gb para poder utilizar herramientas como Android Studio, además del tiempo por temas de practica profesional, todo esto me hace pensar que mi trabajo no ha sido el optimo o esperado por lo tanto me evaluaría con nota 5.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Hay algunas inquietudes como por ejemplo el trabajar con valores o datos ficticios dificultan un poco el trabajo de costos y quisiera saber como puedo abordarlo de mejor manera.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No, por ahora

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo es muy bueno, mi compañero es muy capaz y empático lo cual facilita y ayuda mucho a la hora de poder conversar y llegar a acuerdos. Lamentablemente para ambos el tiempo lo cual es le mayor problema no se puede mejorar mucho pero intentaremos seguir mejorando.